МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги

« 05  »   июня  2024 г.						с. Новогремяченское

Администрация Новогремяченского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области, в лице главы Новогремяченского сельского поселения Самофалова Сергей Игоревич, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «заказчик», с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «ЧерноземДорСтрой», в лице генерального директора Балабекяна Нарека Мурадовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «подрядчик», с другой стороны, далее именуемые «стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), иного законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании результатов определения подрядчика, путем проведения аукциона в электронной форме, отраженных в Протоколе подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 22.05.2024г. 2024 № 0131300035724000051, заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автомобильной дороги (далее – выполнить работы, объект), в объеме, предусмотренном графиком выполнения работ по ремонту (приложение № 1 к контракту), а заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. При исполнении контракта стороны руководствуются действующим законодательством РФ и Воронежской области, положениями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827, Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012 № 159 «О Перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), и Перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования», а также условиями контракта.

2. Стоимость работ

2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Цена контракта (цена работ) составляет 3 030 686 рублей  96 копеек (Три миллиона тридцать тысяч шестьсот восемьдесят шесть руб. 96 коп.) с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 20 процентов- 505 114 рублей 49 копеек (пятьсот пять тысяч сто четырнадцать рублей 49 копеек).

2.2. В случае если сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена контракта не изменяется.

2.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

2.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, с целью изменения существенных условий контракта:

а) подрядчик направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта;

б) заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет подрядчику либо подписанное соглашение об изменении условий контракта и включает в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе информацию об изменении контракта в реестр контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

2.5. Источник финансирования – Местный и областной бюджеты.

КБК- 914 0409 01201S8850 244

Идентификационный код закупки – 243363100326336310100100050004211244.

2.6. Цена каждого этапа выполнения работ (отдельных видов работ, предусмотренных сметным расчетом по ремонту автомобильных дорог и ведомостью дефектов и намечаемых работ (приложение № 3 и приложение №6 к контракту)) устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта.

2.7. В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ по ремонту (приложение № 1 к контракту), заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (приложение № 2 к контракту). Цена контракта, отдельных этапов его исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком изменению не подлежит.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ: в течение 15 календарных дней с момента подписания контракта.

4. Обеспечение исполнения контракта

4.1. Подрядчик представляет заказчику обеспечение исполнения контракта на сумму  60 613,74 руб. (шестьдесят тысяч шестьсот тринадцать рублей 74 коп.), НДС не облагается, что составляет 2 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, в случаях, установленных частью 8.1 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

4.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный в пункте 4.3 контракта счет.

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

4.3. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 4.1 контракта, на следующий счет:

Получатель: Администрация Хохольского муниципального района Воронежской области;

Реквизиты: УФК по Воронежской области (Администрация Хохольского муниципального района Воронежской области)

ИНН 3631001604

КПП 363101001

л/с 05313031410

р/с 03232643206560003100 Отделение Воронеж г. Воронеж /УФК по Воронежской области г. Воронеж

БИК 012007084

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта, Контракт № _________».

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта подтверждается платежным поручением, которое должно соответствовать требованиям, установленным законодательством и банковскими правилами. Санкции (неустойки, штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств в соответствии с настоящим контрактом могут погашаться заказчиком из сумм обеспечения в течение 10 дней со дня получения уведомления подрядчиком.

Денежные средства, внесенные подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктом 4.6 контракта, возвращаются подрядчику в срок не более 30 дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется подрядчиком).

4.4. В случае если предложенная в заявке участника открытого конкурса в электронной форме цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, контракт заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающим в 1,5 раза размер обеспечения исполнения контракта, что составляет 3 % от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 91 377,50 руб. (девяносто одна тысяча триста семьдесят семь рублей 67 коп.), НДС не облагается.

4.5. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения контракта, должна содержать условия в соответствии со статьей 45 Федерального закона о контрактной системе.

4.6. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом о контрактной системе.

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по выполнению работы (результатов работы) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и о стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе.

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

Предусмотренное настоящим пунктом уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и контрактом, а также приемки заказчиком выполненной работы (результатов работы), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

4.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций подрядчик обязан предоставить заказчику новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставления соответствующего обеспечения.

5. Права и обязанности заказчика

Заказчик обязан:

5.1. Оплачивать результаты фактически выполненных по контракту и принятых работ в размерах, установленных контрактом, графиком оплаты выполненных по контракту работ (приложение № 2 к контракту) с учетом графика выполнения работ по ремонту (приложение   № 1 к контракту), в соответствии с положениями части 13.1 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе о сроках оплаты заказчиком выполненных работ.

5.2. Уменьшить сумму, подлежащую уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.3. Для проверки представленных подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в том числе сметному расчету по ремонту автомобильных дорог и ведомостью дефектов и намечаемых работ (приложение № 3 и приложение №6 к контракту), который является неотъемлемой частью контракта, проводить экспертизу результатов выполненных работ.

Экспертиза результатов выполненных работ проводится заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе. При принятии решения о приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта или об отказе в приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта заказчик, приемочная комиссия (в случае ее создания) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.4. Для выполнения работ по контракту в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку и документы, необходимые для выполнения работ по контракту, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по контракту.

5.5. Нести ответственность:

а) за соответствие нормам законодательства Российской Федерации сметного расчета по ремонту автомобильных дорог и ведомостью дефектов и намечаемых работ (приложение № 3 и приложение №6 к контракту), наличие в сметном расчете по ремонту ошибок, препятствующих исполнению подрядчиком существенных условий контракта;

б) за несвоевременную передачу строительной площадки и документов, необходимых для выполнения работ по контракту.

Заказчик вправе:

5.6. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.7. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом подрядчика в порядке, установленном контрактом.

5.8. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков заказчик обязан уведомить подрядчика в течение 3 рабочих дней со дня его назначения в порядке, установленном контрактом.

5.9. Требовать от подрядчика надлежащего выполнения работ по контракту в соответствии с условиями контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.

5.10. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения подрядчиком работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ по ремонту.

5.11. Привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному заказчику третьим лицом в связи с недостатками, выявленными при выполнении работ.

6. Права и обязанности подрядчика

Подрядчик обязан:

6.1. Выполнить работы по ремонту автомобильных дорог в муниципальных районах Воронежской области (1 очередь) в соответствии с техническим заданием (приложение № 4 к контракту) в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения работ по ремонту (приложение № 1 к контракту) и сдать результат работ заказчику.

6.2. Обеспечить выполнение работ на объектах в соответствии со сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог на основании ведомостей дефектов намечаемых работ, который является неотъемлемой частью контракта.

6.3. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 30 процентов цены контракта.

6.4. Представить заказчику в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенная печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенная подрядчиком.

6.5. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять заказчику документы, указанные в пункте 6.4 контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

6.6. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (результаты работ), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (результатов работы), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

6.7. Представлять заказчику в течение 10 рабочих дней со дня оплаты подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае, если договором, заключенным между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанные документы представляются заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

6.8. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение требования, установленного пунктом 6.3 контракта, в том числе:

а) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте;

б) за представление с нарушением установленных сроков указанных в пунктах 6.4, 6.5 и 6.7 контракта документов либо за недостоверность сведений, содержащихся в указанных представленных документах.

6.9. Предоставлять в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем, информацию заказчику обо всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта.

6.10. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых подрядчиком.

6.11. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

6.12. Устранять нарушения, выявленные в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 1043 «О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве», органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок.

6.13. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков на конструктивные элементы объекта, предусмотренных разделом 9 контракта, недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.14. Нести ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от сметного расчета по ремонту автомобильных дорог и ведомостью дефектов и намечаемых работ (приложение № 3 и приложение №6 к контракту).

6.15. Не позднее 3 рабочих дней со дня окончания ремонта объекта освободить часть полосы отвода, занятую строительной площадкой, от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов и направить заказчику проект акта о соответствии состояния указанной части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям контракта.

6.16. Применять материалы для ремонта, которые должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827, подтверждающие их качество, пройти входной контроль. Копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены заказчику в течение 2 рабочих дней со дня получения подрядчиком требования заказчика.

6.17. Нести все расходы, связанные с получением сертификатов соответствия и деклараций соответствия на материалы, конструкции (оборудование), необходимые для выполнения работ, и с лабораторным контролем выполненных работ, в том числе испытание материалов в лабораториях, соответствующих требованиям к компетентности, беспристрастности и стабильному функционированию.

6.18. Выполнять требования и предписания заказчика, выдаваемые в ходе исполнения контракта.

6.19. В соответствии с положениями статьи 741 Гражданского кодекса РФ нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, предусмотренных предметом контракта, до передачи их заказчику согласно акта приемки законченных работ по ремонту объекта, форма которого установлена техническим заданием (приложение № 4 к контрату).

6.20. Нести ответственность в период гарантийного срока в полном объеме за ущерб, причиненный заказчику, в результате судебных решений по искам третьих лиц за неправомерные действия (бездействие) подрядчика.

Нести имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие ненадлежащего исполнения или не исполнения условий контракта.

Подрядчик вправе:

6.21. В ходе исполнения контракта изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 4.6 и 4.7 контракта.

6.22. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в соответствии с разделом 11 контракта.

7. Приемка и оплата выполненных работ

7.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документа о приемке работ, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц сторон контракта в соответствии с положениями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», подтверждающего выполнение работ (этапов работ) в соответствии со сметным расчетом по ремонту автомобильных дорог и ведомостью дефектов и намечаемых работ (приложение № 3 и приложение №6 к контракту), условиями контракта.

7.2. В целях приемки выполненных работ, подрядчик для подтверждения объемов и качества выполненных работ, предусмотренных сметным расчетом по ремонту автомобильных дорог и ведомостью дефектов и намечаемых работ (приложение № 3 и приложение №6 к контракту), не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем окончания этапа выполнения работ, формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - единая информационная система) документ о приемке работ, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и размещает в единой информационной системе. К документу о приемке должна быть приложена исполнительная документация и акт о приемке выполненных работ, составленных по форме, установленной в приложении № 5 к контракту.

Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке работ, он подписывает его или формирует мотивированный отказ от его подписания.

При принятии решения об отказе в приемке результатов выполненных работ заказчик формирует с использованием единой информационной системы мотивированный отказ и подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

При формировании документа о приемке работ или мотивированного отказа от приемки работ с использованием единой информационной системы, их размещении в единой информационной системе, обмене ими между подрядчиком и заказчиком с использованием единой информационной системы используются единые форматы электронных документов и открытые форматы для обмена данными, которые размещаются на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Федеральным казначейством.

7.3. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (приложение № 2 к контракту).

7.4. Заказчик производит оплату выполненных работ подрядчику в пределах бюджетного финансирования, в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями Сторон по контракту документа о приемке, размещаемого в единой информационной системе.

7.5. Авансирование не предусмотрено.

7.6. Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых подрядчиком материалов, объемов работ и технологии производства работ условиям контракта и нормативной документации, дает обязательные для исполнения предписания по вопросам выполнения работ.

8. Приостановка работ

8.1. Заказчик вправе в любое время потребовать от подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по не зависящим от заказчика причинам.

8.2. Заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки работы.

8.3. О необходимости возобновления работ заказчик направляет подрядчику уведомление о возобновлении работ на объекте. Подрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные заказчиком в указанном уведомлении.

8.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

а) непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования или технической документации;

б) возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

в) иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.

9. Гарантии качества выполнения работ

9.1. На выполнение работ по ремонту установлены гарантийные сроки

| Конструктивный слой дорожной одежды, устроенный методом холодной регенерации | 6 лет |
| --- | --- |
| Нижний слой покрытия | 5 лет |
| Верхний слой покрытия | 5 лет |
| Барьрное ограждение (металлическое) | 5 лет |

Течение гарантийных сроков начинается с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы, а в случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

9.2. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

9.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами подрядчика и за его счет.

9.5. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

9.6. Не позднее 10 календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).

9.7. В случае уклонения подрядчика от составления акта в установленный срок заказчик вправе составить акт без участия подрядчика.

9.8. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.

9.9. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.

9.10. Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 9.3 контракта.

10. Ответственность Сторон

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик и подрядчик несут ответственность в соответствии со статьей 34 Федерального закона о контрактной системе, а также условиями контракта.

10.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения предусмотренных контрактом обязательств заказчиком или подрядчиком (в том числе требований к гарантии качества выполненных работ, а также требований к гарантийным срокам).

10.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине подрядчика.

10.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены отдельного этапа исполнения контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных соответствующим отдельным этапом исполнения контракта и фактически исполненных подрядчиком.

10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком, обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.6, пунктом 10.9 контракта):

а) 10 % цены этапа контракта в случае, если цена этапа контракта не превышает 3 млн. рублей - ____________ руб.;

б) 5 % цены этапа контракта в случае, если цена этапа контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно) - ____________ руб.;

в) 1 % цены этапа контракта в случае, если цена этапа контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно) – __________ руб.;

г) 0,5 % цены этапа контракта в случае, если цена этапа контракта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно) – _____________руб.

10.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.9. Подрядчик несет ответственность, указанную в подпункте а) пункта 6.8 контракта, в виде штрафа. Штраф устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере 5% объема привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

10.10. За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 4.7 контракта, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном частью 7 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе.

10.11. В случае непредставления заказчику подрядчиком в срок, предусмотренный пунктом 6.9 контракта, информации обо всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших с подрядчиком договор или договоры, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта, подрядчик уплачивает пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком, в соответствии с частью 24 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

10.12. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате подрядчику.

10.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.15. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине подрядчика компенсируется подрядчиком, по вине заказчика - соответственно заказчиком.

10.16. Подрядчик несет гражданско-правовую, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие ненадлежащего исполнения или неисполнения им обязательств по контракту (за исключением дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы), в том числе гарантийных обязательств.

10.17. Подрядчик несет ответственность за недостатки выполненных работ, причиненный материальный ущерб и иной вред, возникший в период выполнения работ и в период гарантийного срока, установленного на выполненные работы.

10.18. Подрядчик несет ответственность за убытки и вред жизни или здоровью, причиненные третьему лицу в результате выполнения работ на объекте.

11. Расторжение контракта

11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и контрактом.

11.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта без возмещения убытков заказчику в случае не передачи строительной площадки для исполнения контракта (в том числе при не освобождении ее от прав третьих лиц) в течение 20 и более дней со дня заключения контракта и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктами 5.7 и 5.8 контракта.

11.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

11.5. В случае принятия решения одной из сторон контракта об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

11.6. Сторона, решившая расторгнуть контракт по соглашению Сторон, направляет письменное уведомление другой Стороне за 5 дней до намечаемого срока расторжения контракта. Срок рассмотрения уведомления – 2 дня. Контракт расторгается в установленном законом порядке.

11.7. При расторжении контракта подрядчик обязан вернуть заказчику сумму неотработанного аванса в течение 10 дней с даты получения письменного требования заказчика.

12. Досудебный порядок рассмотрения споров

12.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. Если стороны не урегулировали возникшие разногласия путем переговоров, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.

12.2. Претензия должна быть составлена и направлена одной стороной другой стороне с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе. Совокупный объем электронных уведомлений (при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта), направляемых в отношении одного контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из сторон такого контракта. При превышении такого объема обмен информацией и документами осуществляется без использования единой информационной системы.

В иных случаях направление претензии, обмен информацией и документами осуществляются без использования единой информационной системы.

12.3. В претензии должны быть указаны:

а) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию;

б) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой предъявлена претензия;

в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;

г) требования стороны;

д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.;

е) дата и регистрационный номер претензии;

ж) подпись уполномоченного лица;

з) перечень прилагаемых документов.

12.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

12.5. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.6. Сторона направляет в соответствии с пунктом 12.2 контракта ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.

12.7. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Воронежской области.

13. Прочие условия

13.1. Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте. Датой получения такого уведомления считается:

а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);

б) дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

13.2. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

13.4. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2024 включительно. Окончание срока действия контракта в соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса Российской Федерации не влечет прекращение обязательств Сторон по контракту и не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

13.5. Контракт заключается в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе. Дополнительно стороны оформляют контракт в бумажном виде в двух экземплярах:

1 экземпляр: заказчику

1 экземпляр: подрядчику,

имеющих равную юридическую силу, как и контракт, заключенный в электронной форме.

13.6. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:

приложение № 1 к Контракту – график выполнения работ;

приложение № 2 к Контракту – график оплаты выполненных работ;

приложение № 3 к Контракту – сметный расчет;

приложение № 4 к Контракту – техническое задание;

приложение № 5 к Контракту – акт;

приложение № 6 к Контракту – ведомость дефектов и намечаемых работ.

14. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: Администрация Новогремяченского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области 396812, Воронежская область, Хохольский район, с. Новогремяченское, ул Чапаева д.9; ИНН3631003263 КПП 363101001 ОГРН 1023601318311, ОКТМО 20656437 ОКПО 35843114, ОКВЭД 84.11.35 Р/с 03231643206564373100 ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по Воронежской области г.Воронеж БИК 012007084 к/с 40102810945370000023 Контактный телефон 8 47371 92-3-75 , Глава Новогремяченского сельского поселения ______________________ Самофалов С.И. МП | Подрядчик: Общество с Ограниченной Ответственностью "Черноземдорстрой" Адрес: 396950, Воронежская область, р.п. Латная, ул. Строителей, д.8, офис 2. ИНН 3628022139 КПП 362801001 р/с 40702810413000002302 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Воронеж БИК 042007681 Эл. Почта: dorser@internet.ru Телефон: 79204444411 Генеральный директор ООО «Черноземдорстрой» _______________________Н. М. Балабекян М.П. |
| --- | --- |